# Propuesta Comercial: Ecosistema Digital Omnicanal

Cliente: Dulce Agonía — Automatización de Ventas y Operaciones

Agencia: Make it easy

Validez: 30 días a partir de la fecha de presentación

## 1. El Desafío de Negocio

Dulce Agonía se prepara para ejecutar una fuerte inversión en pauta publicitaria, lo que generará un volumen masivo de prospectos y pedidos a través de múltiples canales simultáneos (Web, WhatsApp, Amazon, Uber Eats, DoorDash).

Sin una arquitectura tecnológica centralizada, este flujo provocará un colapso operativo: chats sin respuesta, inventarios fragmentados, pedidos duplicados y pérdida de ingresos. Para resolver esto, Make it easy construirá un ecosistema 100% propio y omnicanal. Este sistema automatizará el ciclo de vida completo del cliente, desde la visualización del anuncio hasta el despacho en Dallas y su respectiva contabilización.

## 2. Prerrequisitos de Viabilidad

Para garantizar el éxito y la legalidad de la operación, el proyecto requiere el cumplimiento de los siguientes bloqueadores:

- Normativa TABC Texas (Legal): Dulce Agonía debe contar con la habilitación como distribuidor y permisos de venta directa al consumidor para operar legalmente. Sin estas licencias, el sistema no podrá procesar ingresos.

- Cuentas Comerciales Aprobadas: Se requiere estatus de vendedor aprobado en Amazon, Uber Eats y DoorDash. La integración técnica y mantenimiento de estas APIs será gestionada integralmente por Make it easy (incluido en el fee mensual).

- WhatsApp Business API: Es indispensable proveer una línea oficial activa y autorizar a Make it easy para la configuración del motor de inteligencia artificial.

## 3. Arquitectura del Ecosistema

Somos una agencia de automatización especializada en diseñar infraestructuras robustas para operaciones a escala y de alto tráfico transaccional.

| Componente | Función en el Sistema |
| --- | --- |
| Frontend Web | Catálogo interactivo, carrito de compras, checkout seguro y widget de chat. |
| Base de Datos | Repositorio cifrado para la gestión en tiempo real de clientes, inventario y pedidos. |
| Orquestador Central | Motor lógico que sincroniza la Web, WhatsApp, plataformas de delivery (Amazon, Uber Eats, DoorDash), CRM y contabilidad. |
| Motor de IA | Agente conversacional que califica leads, resuelve consultas y procesa opciones de pago 24/7. |
| Pasarela de Pagos | Procesamiento en USD vía Stripe, incluyendo enlaces de pago seguros integrados al chat. |
| Infraestructura | Cloud privado con redundancia, monitoreo continuo, backups automáticos y certificados SSL. |

## 4. Fases de Implementación e Inversión

El proyecto se despliega en tres fases estratégicas para asegurar una salida a producción controlada:

### Fase 1: Piso Mínimo Operativo

Objetivo: Capturar y procesar demanda antes de encender la pauta publicitaria.

- Compra Web B2C: Checkout integrado con Stripe para transacciones directas en USD sin fricción.

- Agente de IA Omnicanal: Motor en WhatsApp y chat web que enruta perfiles. A clientes B2C les genera enlaces de pago directos, y a clientes B2B les agenda llamadas comerciales automáticamente.

- CRM Propio: Base de datos centralizada con visualización de pipelines (B2C/B2B) y notificaciones en tiempo real.

Inversión: $1,000 USD (Semanas 1–2)

### Fase 2: Control Operativo Omnicanal

Objetivo: Unificar la logística y evitar quiebres o duplicidades de stock.

- Integración de Canales: Conexión centralizada de las órdenes provenientes de Amazon, Uber Eats y DoorDash. Make it easy gestiona todo el soporte técnico de estas APIs.

- Inventario Unificado (Dallas): Cada venta, sin importar el canal de origen, descuenta el stock en tiempo real del mismo repositorio central.

- Order Management: Panel de despacho unificado para el equipo de bodega y automatización de órdenes mayoristas B2B.

Inversión: $1,000 USD (Semanas 3–6)

### Fase 3: Inteligencia del Negocio

Objetivo: Medición exacta del retorno de inversión y desempeño de ventas.

- Módulo Contable: Categorización automática de ingresos para facilitar la exportación de reportes.

- Dashboard BI: Integración directa con la API de Meta Ads para visualizar en tiempo real el ROI, margen por producto, ventas segregadas por canal y valor del pipeline comercial B2B. Los costos de API y mantenimiento están cubiertos por Make it easy.

Inversión: $1,000 USD (Semanas 7–9)

### Módulo Opcional: Prospección Activa B2B (Outbound)

Sistema automatizado que rastrea, extrae datos de contacto y envía correos hiper-personalizados para buscar activamente distribuidores y licorerías en Texas, agendando reuniones en el calendario comercial. Se recomienda activarlo una vez el sistema core esté operativo.

Inversión Adicional: $500 USD

## 5. Resumen Comercial

| Concepto | Inversión |
| --- | --- |
| TOTAL PROYECTO CORE (Fases 1, 2 y 3) | $3,000 USD |
| Módulo Opcional B2B Outbound | +$500 USD |

### Mantenimiento y Operación Continua

Una vez en producción, Make it easy asegura el funcionamiento ininterrumpido del ecosistema.

Fee Mensual: $500 USD

Incluye:

- Infraestructura: Hosting privado, bases de datos, SSL y backups automáticos.

- Soporte Técnico: Hasta 10 horas mensuales para corrección de bugs, actualizaciones y ajustes menores.

- Monitoreo y APIs: Alertas 24/7 y gestión completa (troubleshooting y mantención) de las conexiones con Meta Ads, Amazon, Uber Eats, DoorDash, WhatsApp y Stripe.

(Nota: Picos de tráfico extraordinarios o nuevos desarrollos se cotizan por separado).

## 6. Checklist de Inicio para el Cliente

Pasos requeridos por parte de Dulce Agonía para activar el sistema de ingresos:

- Licencia TABC Texas confirmada.

- Permisos de venta al consumidor en Texas.

- Sitio web desarrollado y listo para integración.

- Línea oficial de WhatsApp Business lista.

- Cuentas de vendedor aprobadas (Amazon, Uber Eats, DoorDash).

- Business Account de Meta Ads activa y entrega de credenciales a Make it easy.